# 2024年3月19日

*记录人：*

李懿璇

出席人员：

全员

主题：

讨论选题

讨论纪要：

初步确定小组课设的主题

初步确定软件的最主要功能

说明软件设计所需前端和后端语言

结论与问题：

确定要做的是一个课本资源评价整合网站

问题：暂无

计划与行动分工：

安装git,配置好环境，熟悉git的使用

先了解所需要的语言

成员预想该网站的功能以及要满足什么需求

彭叶与王林诺先设想问卷调查所需问题（后续再整合精简）

# 2024年3月28日

*记录人：*

张嘉茵

出席人员：

全员

主题：

需求获取

讨论纪要与结论：

确定每周开会时间

讨论需求获取方式

头脑风暴提出功能需求，以便后续调查

结论：确定大部分功能，决定使用问卷的形式获取用户实际需求，后续视问卷结果决定是否进行访谈

问题：

暂无

计划与行动分工：

彭叶与王林诺同机进行问卷初稿，张嘉茵参与并提出建议

李锶、张瑞涵、李懿旋对初稿提供意见

王林诺制作问卷星

# [会议时间]

*记录人：*

出席人员：

主题：

讨论纪要：

结论与问题：

计划与行动分工：

# 2024年4月30日

*记录人：*

彭叶

出席人员：

全员

主题：

熟悉开发环境

讨论纪要与结论：

熟悉django环境，学习开发时会用到的一些常用操作（如组件添加、页面间交互）写法。

讨论模块接口形式、具体参数。

讨论开发期间的项目分支，决定维护两个长期分支：main和develop，并将功能开发与bug修复分开，分别从develop上拉取不同的分支。

问题：

暂无

计划与行动分工：

所有人按照需求获取的分工，各自完成所负责部分的接口设计，并撰写模块的文字描述。

张嘉茵分享开发相关参考资料（git工作流实施方法、django开发教程等），所有人完成对资料的学习。